## Slide 1
2023
树状区块链测试与改进中期汇报
The Mid-term Summary Report of
the Performance Test and Enhancement of Tree-like Blockchain
汇报：傅泽 导师：陆慧梅

## Slide 2
目录
01
课题简介
Introduction of the
Project
02
当前进度
Current Progress
03
现有问题
Problems to be solved
04
后续工作
Works to be done

## Slide 3
PART 01
01
课题简介
Introduction of the
Project

## Slide 4
本毕业设计项目，旨在对实验室的已有工作——基于Go-Ethereum实现的树状区块链——进行性能测试，验证其基于GeoHash物理位置划分子链的设计，在诸如出租车调度等需要根据节点物理位置提供不同服务的应用场景中能达成相较传统单链区块链更高的效率；同时，对其进行优化，包括：简化配置、部署区块链的流程，重构已有代码提升可维护性和可拓展性等；最后，探讨将树状区块链的基于Go语言的Go-Ethereum实现，通过Substrate工具包移植到Rust编程语言上的可能性，并进行部分移植工作以佐证之。
PART 1 课题简介

## Slide 5
PART 02
02
当前进度
Current Progress

## Slide 6
复现工作
已完成在实验室定制版
Go-Ethereum区块链实现上
运行出租车调度系统的
复现工作
部分优化工作
针对节点初始化、启动、添加对等节点等步骤，改进了部分脚本，增强其功能
和鲁棒性
完成外文翻译
翻译对象为Substrate工具包官方英文文档，已完成5000词的额定工作量
PART 2 当前进度

## Slide 7
PART 03
03
现有问题
Problem to be solved

## Slide 8
思维模式转变不及时
未能很好地从中心化的普通网络式思维切换到去中心化的区块链式思维
畏难情绪
对一些难度较大的工作具有畏难情绪，（例如阅读树状区块链的实现源代码），导致进度不及预期
时间安排不够妥当
对于独立的各项事务应当并行安排工作时间，以节省总时间
沟通不及时
和实验室中有工作内容相关的老师、前辈和同学沟通不够顺畅，导致获取、提供帮助，和同步进展不够及时

## Slide 9
PART 04
04
后续工作
Works to be done

## Slide 10
调试双账号小规模实验
4月16日前完成
进行更大规模实验并与出租车调度系统对接
在上一步的基础上，统计周转时间，单账户的平均响应时间等性能指标数据
4月20日前完成
探究Go-Ethereum的部分实现
探索轻节点在Go-Ethereum上的实现，并尝试移植到Substrate
4月底前完成
撰写毕业论文
5月20日前完成

## Slide 11
2023
谢谢聆听
Thank You For Listening
汇报：傅泽 导师：陆慧梅